徐州师范大学

科文二期实验楼、办公楼、学生宿舍楼地质勘察工程

招 标 文 件

项目编号：  2009G04008

项目名称：  科文学院二期实验楼、办公楼、学生宿舍楼地质勘察工程

招 标 人：  徐州师范大学

徐州师范大学招投标办公室

二零零九年四月十四日

目        录

- 投标须知

前附表

  - 总则

  - 招标文件

  - 投标报价

  - 投标文件

  - 投标文件密封和递交

  - 开标

  - 评标、定标

  - 合同订立

- 合同主要条款

  - 工期

  - 质量

  - 勘查费支付

  - 发包人责任

  - 承包人责任

  - 违约责任

  - 其他

- 质量技术标准与要求

- 技术资料及附件

附件一：授权委托书

附件二：投标书

附件三：报价汇总表

附件四：计划投入的主要机械设备一览表

附件五：计划投入的主要人员一览表

附件六：工程勘察设计廉政责任书

附件七：质量技术标准与要求

附件八：地质勘察勘探点布置图

- 投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工 程 综 合 说 明 工程名称：徐州师范大学科文学院二期实验楼、办公楼、学宿楼地质勘察工程 建设地点：徐州师范大学科文学院二期建设场内 建筑规模：占地面积20.6万M2，2009年拟新建建筑面积约3.8万平方米。其中：实验楼10000M2，学生宿舍25000M2，办公楼3000M2。 质量标准：按国家有关地质勘察技术规范、标准、规程的要求，同时满足本招标文件附件《技术标准和质量要求》的要求。 工期要求：全部工程的地质勘察，共计12日历天。。 资金情况：建筑总投资约4000万元，自筹、已落实 |
| 2 | 招标方式：公开招标 招标范围：实验楼（10000M2）、学生宿舍楼（25000M2）、办公楼（3000M2）工程的地质勘察。 |
| 3 | 评标办法：综合评标法 |
| 4 | 投标有效期：45天（日历天）。 |
| 5 | 投标文件份数：正本壹份，副本肆份。 |
| 6 | 1、投标文件递交时间：2009年4月28日14时起至14时30分止。 2、投标文件递交地点：徐州市铜山新区上海路101号 徐州师范大学泉山校区14号楼407室 3、有关费用递交时间与地点：同上 4、开标时间： 2009年4月28日14：40分始，按标段先后顺序开标、评标 5、联系人：吴老师 联系电话： 0516--83536959 6、现场踏勘安排：时间：2009年4月17日8：00-17：00工作时间 联系人：苏宜根 联系电话：13505206926 |
| 7 | 有关费用：1、投标保证金：每标段5000元，接受现金或银行汇票，不接受电汇和支票。2、标书费：每份200元，必须采用现金支付。3、中标服务费：合同勘察费总额的0.5％。 |
| 8 | 有关说明： 1.投标人必须具备合法的工程地质勘察甲级资质资格；必须有从事过同类工程的经验（在业绩中明确）；必须具备国家规定的企业合法经营的条件。2.投标人不需提前报名，投标文件必须按照本文件规定时间递交，我办不提前接受标书。3.不接受联合投标。 |

一、总    则

（一）工程概况

1、地质勘察的范围及内容：见投标须知前附表。

2、招标人提供现场办公条件（包括交通、住宿等）：投标人自理。

3、按照《中华人民共和国招标投标法》及国家有关工程地质勘察规定，对上述工程采用   公开招标   方式招标，招标人采用综合评标法确定中标单位。

（二）投标人资格审查标准

1、投标书；

2、企业法人营业执照（副本），投标人必须具有独立法人资格；

3、企业资质等级证书（副本），投标人必须具备不低于   工程地质勘察甲   级监理资质资格；

4、投标人证明材料：投标代表需持法人授权委托书（附件一），法人须持本人身份证原件。

（三）投标费用

1.投标：投标人应承担其编制及递交投标文件所涉及的所有费用。无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责。

2.现场踏勘：投标人应对工程现场和周围环境进行实地勘察，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘时间详见投标须知前附表，费用由投标人自己承担。

二、招标文件

（四）招标文件的组成

本文件及所有按第（五）条经  徐州师范大学招投标办公室 备案后发出的补充通知。

（五）招标文件的澄清

1、投标人对招标文件如有疑义或疑问需要澄清，必须以书面形式在收到招标文件后  2  工作日内报送招标人。招标人应当按第（六）条予以解答。

2、投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（六）招标文件的修改

1、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少三日前，以公告形式（在徐州师范大学主页http://www.xznu.edu.cn“招标信息”栏）通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、招标人收到潜在投标人报送的有关要求答疑文件后，应进行归纳汇总，召集有关部门进行答疑，编制答疑纪要，并以书面形式在投标截止时间至少三日前对潜在投标人给予明确答复。

3、为使投标人在编制投标文件时将补充通知和修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间应在补充通知中写明）。

4、招标文件及其澄清或者修改的内容，应加盖招标人印章，经徐州师范大学招投标办公室备案后方可发出。未经徐州师范大学招投标办公室备案的补充文件一律无效。

三、投标报价

（七）投标报价内容

投标报价应是为完成本招标文件所确定的招标范围并满足本招标文件各项要求的全部内容所需的生产设备、劳务、管理、材料、检测、包装、装卸、运输、利润、配合费、税金及政策性文件规定的各项应有全部费用。

（八）投标报价

1、报价方式：本项目采用固定单价方式，按控制性勘探孔、一般性勘探孔分别报价。现本项目建筑设计方案、施工图均未最终确定，本项目计价报价参考的探孔数量统一按照招标人提供的布孔数量（参照附件八，CAD电子图可在现场踏勘时到联系人苏老师处拷贝）分别报价，即报每孔单价。投标人应充分考虑施工期间市场风险和政策性调整，确定风险系数计入报价，今后不作调整。

本项目地质勘察布孔数量以招标人最终确定的施工勘探布孔图为准。按每孔中标单价乘以施工勘探布孔图布孔数分别计算中标总价。

报价汇总表按附件三。

2、报价编制依据及要求：

报价参照国家现行收费标准及有关文件规定，自主报价。

四、投标文件

（九）投标文件：应包括下列第    1、2、3、4、5、6  条内容，投标人无论是否中标，投标文件概不退还。

1、投标书（附件二）；

2、报价汇总表（附件三）；

3、企业营业执照、企业工程地质勘察资质证书复印件；

4、施工组织设计(勘察纲要)。至少包含：勘察点（孔）位布置图；勘察进度计划(外业、内业)；勘察质量保证措施；勘察工期保证措施；计划投入的主要管理和技术人员表及保障指施；计划投入的进场及室内实验设备一览表及保障措施；主要机具设备进场计划；投标人认为需要提供的其他资料；

5、近两年来的工作业绩、获得的各种荣誉的证明材料（复印件，开标时须提供证书和文件的原件以供核对）；

投标人、勘察项目主持人业绩认定依据以下证明材料：

- 各项获奖证书复印件或其证明文件复印件；

- 承接过类似工程勘察的依据为该工程的勘察合同；

- 各项证明材料的有效期以发证或发文之日为准。

6、计划投入的主要设备一览表（附件四）；

7、计划投入的主要人员表（附件五）；

8、工程勘察设计廉政责任书（附件六）；

9、地质勘察项目勘探点布置图（附件八）；

10、投标人认为有必要提供的其他材料。

（十）投标文件的编制

投标人必须使用招标文件提供的文件表格式，但可以按同样格式进行扩展。投标文件应统一使用A4纸（图纸可折叠）。

1、投标文件正本必须书写或打印，副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

2、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

（十一）投标保证金

1、本招标文件要求为  现金或银行汇票  方式，金额为 伍仟 元，与提交投标文件同时交到徐州师范大学招标办。

2、未中标人的投标保证金在确定中标人之后等额退还。

3、中标人的投标保证金自动转为履约合同保证金，在工程地质勘察报告交付招标人无误后全额退还（无息）。

4、投标人出现下列情况之一，经  徐州师范大学招投标办公室  核准，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同。

（十二）履约保证金

1、按第（十一）条；

2、提交履约保证金的期限。无论采取何种方式提交的履约保证金，均应在签订合同前提交。

3、招标人应同时向中标人提供与履约保证金同额的勘察费支付担保。

五、投标文件密封和递交

（十三）投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件的正本和副本密封，封袋上应写明招标人名称、项目编号、工程名称、投标人名称。

2、所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人法人印章和法定代表人或其代理人印章。

3、投标人违反上述规定，其投标文件将被拒绝，并原封退还。

4、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

（十四）投标截止时间

投标人须按前附表中规定的投标文件递交地点、在截止时间之前将投标文件递交给招标人。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

六、  开     标

（十五）开标会

1、开标会议在我校监督部门监督下，由招标人按前附表规定的时间和地点组织召开，邀请所有投标人参加。参加开标的投标人代表（即法定代表人或其代理人）应签名报到，以证明其出席开标会议。

2、投标人法定代表人或其代理人均未参加开标会议的将视为自动弃权。

3、投标人在开标会议上应出示以下证件的原件：

（1）资格证明材料：企业法人营业执照副本、企业资质证书副本；

（2）法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书或其身份证；投标代理人须出示授权委托书，同时出示本人身份证；

（3）各项获奖证书或文件。

七、  评   标、定   标

在我校监督部门监督下进行。

评标由招标人依法组建的评标专家组负责，采用综合评标法评标定标。

定标由评标专家组提出书面评标报告，并推荐中标候选人，择优确定中标人。

（十六）本工程的评标办法

1、评标组织

按照《中华人民共和国招标投标法》的规定成立评标专家组，评标专家采取在校评标专家库中随机抽取的方式确定。与投标人有利害关系的不得进入本工程的评标专家组。评标专家组成员的名单在中标结果确定前应当保密。

2、评标办法

本工程评标采用综合评标法。指以报价、施工组织设计或勘察纲要、投标人业绩等多个因素为评价指标，综合评定中标人的方法。

（十七）本工程的定标办法

评标专家组在完成评标后，推荐中标候选人。

（十八）无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，为无效投标文件，不再参加评标：

1、投标文件未密封；或者虽密封，但未按规定；或有明显拆封现象；

2、投标文件未加盖投标人法人章，未经法定代表人或其代理人签署；

3、如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；

4、未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认；

5、未对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

6、未按照招标文件要求的方式、全额提交投标保证金；

7、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

无效投标文件的判定，必须经评标专家组半数以上成员通过，并经我校招投标办公室核准。

（十九）投标文件的澄清

1、评标专家组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及合同订立过程中，投标人对招标人和评标专家组施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

3、违反《中华人民共和国招标投标法》第五十条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十七条、及招标文件（十一）第4款和有关规定的，也将被取消中标资格。

八、  合同订立

（二十）办理《中标通知书》

定标后，招标人于15日内发出《中标通知书》。

招标人确定中标人后，以书面形式或电话通知中标的投标人。

（二十一）订立合同

《中标通知书》发出后三天内招标人和中标人应根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（二十二）合同书写

本合同书的书写应由同一人来完成，不得前后由不同人笔迹、不同颜色的笔来书写。如非打印稿件，一律使用钢笔、签字笔书写，须字迹清楚。禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝、红色及其它易褪变扩散的墨水。

第二章  合同主要条款

中标人应按照“公正、独立、自主”的原则，依据国家有关地质勘查的法规与技术规范开展工程的地质勘察工作，维护招标人的合法权益。

一、工期

1、工期应执行本招标文件要求工期。本工程勘察项目要求工期为12天。

2、逾期责任：工期以按招标人要求的进场日期起至将完整的报告交给招标人止，每延期一天按合同价款的千分之二对承包人实施罚款。

二、质量

工程勘察质量应符合国家现行勘察设计规范标准。

三、价款与支付

勘察报告提交给招标人后7日内支付合同价款的60％，在勘察报告经建设局审图中心审查通过后10日内付至80%，余款在工程验收合格后一周内付清。

四、发包人责任：

应执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》的相关规定，具体条款由招标人和中标人在勘察合同中约定。

五、承包人的责任：

应执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》的相关规定，具体条款由招标人和中标人在勘察合同中约定。

六、违约责任

应执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》的相关规定，具体条款由招标人和中标人在勘察合同中约定。

七、其他：

工程勘察期间，中标人因不可抗力因素更换项目主持人的，由中标人按合同价款的百分之二对招标人进行赔偿。

第三章 质量技术标准与要求

按中华人民共和国现行工程地质勘察技术规范及标准执行，其他按附件七要求执行。

- 技术资料及附件

（附件一）

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）          （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加

地质勘察工程的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：            性别：       年龄：

投标人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年    月    日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（附件二）

投   标  书

：

（一）根据已获取的 徐州师范大学2009G04008  工程地质勘察项目招标文件，按照【中华人民共和国招标投标法】及有关规定，我单位经踏勘现场和研究招标文件后，对                     （工程名称）做出勘察费报价如下：报价为                    元/孔。

（二）质量控制达到          。

（三）工期控制在          日历天内。

（四）我单位将严格按国家相关法律、法规、技术规范及我方制定的勘察纲要工作，在保证质量、确保安全的前提下，按期交付勘察报告。

（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件均为约束我们双方合同的组成部分。

投标人（法人印章）或投标专用章：

法定代表人或代理人（印章）：

投标人授权代表签字：

年     月     日

（附件三）

报价汇总表

| 项目 | 控制性探孔单价 | 一般性探孔单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验楼 |  |  |  |
| 办公楼 |  |  |  |
| 学生宿舍 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：勘察综合单价按每孔报价

投标人(法人印章)

法定代表人或代理入(印章)：

年    月    日

（附件四）

计划投入的主要施工机械设备一览表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 KW | 生产能力 M/H | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（附件五）

计划投入的主要人员表

| 主要管理和技术人员构成 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主持人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |

（附件六）

工程勘察设计廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位(甲方)：

勘察设计单位(乙方)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委薏双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉致责任书。

第一条 甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关致策，以及廉正建设的各项规定：

（二）严格执行建设工程勘察设计合同文件，自未按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(法律法规另有规定的除外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单垃索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应当由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响工正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一) 不准向甲方和相关单垃索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应当由对方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受甲方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

- 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据

有关法律法规和规定予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据

有关法律法规和规定予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等的

法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：(盖章)                           乙方单位：(盖章)

法定代表人：                               法定代表人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

年    月    日                               年    月     日

甲方监督单位(盖章)                                乙方监督单位(盖章)

年    月    日                                      年    月    日

（附件七）

技术标准和质量要求

(一)徐州师范大学科文学院二期概况和工程地质勘察成果要求

1、徐州师范大学科文学院二期工程占地20.6万平方米，拟新建建筑面积约3.8万平方米。其中：实验楼10000M2，学生宿舍25000M2万平方米，办公楼3000M2， (详见建设单位提供的勘查定点图)。学生宿舍，框架结构，6层；教学楼、办公楼等均为框架结构。

2、要求提供的工程勘察报告应资料完整，真实准确，数据无误，图表清晰，结论有据，建议合理，重点突出，有明确的工程针对性。报告的内容应包括以下内容：

(1)勘察目的、任务要求和依据的技术标准。

(2)拟建的工程概况。

(3)勘察方法和勘察工作布置。

(4)场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性。

(5)各项岩土性质指标，岩土的强度参数和地基承载力的建议值。

(6)地下水埋藏情况、类型、水位及其变化；地下水和土对建筑材料的腐蚀性。

(7)可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价；对建设场地的稳定性和适宜性的评价。

(8)对岩土利用、整治和改造的方案进行分析谁，提出不同方案的技术经济论证和建议，对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测并提出监控和预防措施的建议。

(9)应提供：勘探点平面布置图：工程地质柱状图；工程地质剖面图；原位测试成果图表；室内实验成果图表。

（10）符合招标方提供的布孔技术说明要求

(二)勘察工作内容

(1)查明不良地质现象的成因、类型、性质、分布范围、发生和诱发条件、发展趋势及危害程度，提出整治方案的建议。

(2)查明建筑范围内岩土层类型、深度、分布和工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

(3)查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

(4)查明地下水的类型、埋藏条件，补给条件，提供地下水位及其变化幅度，判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

(5)提供场地土的标准凑结深度。

(6)划分场地类别，提供土的剪切波速，划分对抗震有利、不利和危险的地段；如为可液化的土层，应阐明可液化的土层，各孔的液化指数，综合确定的场地液化等级，判定场地和地基的地震效应。

(三)具体勘察要求

(1)详勘的勘探点应沿建筑南北外墙轴线布置，一般情况下四个角点和轴线中点各布置一个，当楼较长勘探点间距大于3 0米时应适当增加；当同一建筑范冒内的主要受力层或有影响的下卧层起伏较大时，应加密勘察点，查明其变化。

(2)勘探孔的深度应能控制地基主要受力层，对条形基础(从基础底面算起)应不少于总勘探点的1／3且每栋建筑不得少于2个；每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)；在地基主要受力层内，对厚度大于O．5米的夹层或透镜体，应采取土试样或送行原位测试；当土层性质不均匀时，应增加取土数量或原位测试工作量。

(4)当建议基础形式为浅基础时，基础持力层选择和承载力的确定应科学合理，真实准确，数据无误，结论有据，建议合理。为确保所提供的设计参数科学合理准确，要求每个勘探单位在各自场区内做3个平板载荷试验，载荷试验应布置在有代表性的地点，深度应在基础持力层处。当建议需进行地基处理时，可不做平板载荷试验。

(5)对地下水的勘查，通过收集资料和勘察工作，应提供：地下水的类型和贮存状态；主要含水层的分布规律；区域性气候资料(年降水量、承发量及其变化和对地下水位的影响)；地下水的补给排泄条件、地表水与地下水的补排关系及其对地下水位的影响；勘探时的地下水位、历史最高地下水位、近3年最高地下水位、水位变化趋势和主要影响因素；是否存在对地下水和地表水的污染源及其可能的污染程度；应判定环境水和土对建筑材料的腐蚀性，当无足够经验和充分资料时，应取有代表性的地下水和土试样进行腐蚀性分析，试样数量均不应少于3件。

(6)判别地震液化应在地面以下15米范围内进行，对判别地震液化而布置的勘探点应揭穿液化土层；对喊有有机质的垃圾、疏松的杂填土、未经沉实的近期回填土、软土时，勘探孔应当适当加深或钻穿土层。

(7)其他未尽事项均按国家《岩土工程勘察规范》GB50021-2001执行。

徐州师范大学招标办

2009年4月15日

（附件八）

2009G04008地质勘察项目勘探点布置图