徐州师范大学

云龙校区多媒体教室改造工程

招 标 文 件

项目编号：2009G09023

项目名称：多媒体教室改造工程

招 标 人：徐州师范大学

徐州师范大学招标办

二〇〇九年六月二十四日

目     录

第一部分  投标须知

一、概述

二、招标文件

三、投标报价要求

四、投标文件的编制

五、投标文件的递交

六、开标

七、评标

第二部分  合同主要条款

第三部分  投标文件要求

一、投标书

二、授权委托书

三、报价汇总表

第四部分  项目概况及主要施工要求

第一部分 投标须知

一、  概   述

1、工程概况

1.1工程概况：

1.1.1.工程名称：徐州师范大学多媒体教室改造工程

1.1.2.工程类别：改造装修工程

1.1.3.施工地点：我校云龙校区信传学院南附楼一楼（徐州市和平路57号院内汉园宾馆南广场洗衣房楼）

1.1.4.工程规模：室外面积300平方米，室内360平方米。

1.1.5.承包方式：包工包料

1.1.6.要求工期：不超过35日历天

1.1.7要求质量标准：合格

1.1.8.招标范围：①按本项目工程量清单（详见附件一：2009G09023多媒体教室改造工程量清单）；②按本项目工程施工图（详见附件二：2009G09023多媒体教室改造工程施工图）；③竣工后一年内的无偿质保；④完成本项目产生的垃圾清理及外运。

1.2该项目通过公开招标方式按本项目评标办法择优选定施工单位。

注：附件一与附件二为纸质文件，须到招标方购买。出售地点：徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室

2、资金来源：自筹。

3、投标人资格要求

3.1 A.不低于装修工程专业承包三级及以上资质；B. 必须具备《中华人民共和国政府采购法》

第二十二条规定的条件。具备从事本项目的经验与能力。

3.2 不接受联合体投标；具有任何关联的两家或两家以上公司，如子母公司、同一出资人等，不得同时投标。

3.3投标人在投标时应提交下列资料：

3.3.1企业法人营业执照（副本原件）。

3.3.2企业资质等级证书（副本原件）。

3.3.3项目经理个人身份证（原件）。

3.3.4法人授权委托书。

3.4所有被准许参加本工程投标的合格投标人，如果被确定为中标人，其在合同执行过程中使用的所有材料和提供的服务均应符合本招标文件的要求。

3.5投标人应承诺提交的资格预审材料和投标文件是真实完整的，如在评标过程中发现所报材料不真实完整，将取消其中标资格。

4、评标办法：综合评标法

5、投标有效期：自本招标文件发出日起90日历天。

6、投标有关费用：投标保证金5000元，接受现金或银行汇票，不接受电汇和支票；标书费200元，图纸资料费300元，合计500元。只接受现金。

7、有关事务安排

7.1投标文件份数：正本1份、副本4份。

7.2投标文件接收时间：2009年7月4日14：20----15：00。

7.3投标文件递交至：徐州师范大学招标办（徐州市铜山新区上海路101号14号楼408室）

7.4开标时间：2009年7月4日15时10分始。开标地点：徐师大招标办14号楼406室

7.5现场踏勘与答疑：2009年6月30日上午踏勘8：30—11：30， 下午答疑14：30---17：00。

联系人：卢老师    联系电话：0516-83403310

7.6有关招标事务联系人：   吴老师       联系电话：0516-----83536959

二、招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包含下列内容：

第一部分  投标须知

第二部分  合同主要条款

第三部分  投标文件要求

第四部分  项目概况及主要施工要求

6.2投标人应认真审阅招标文件中所有内容。如果投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7、招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式向我校招标办提出，招标办将对在2009年6月30日17点00分以前收到的要澄清的问题予以答复，答复将以书面形式予以解答（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源），答复文件将递交要求澄清的投标人，对不特定的投标人将在我校网站http://www.xznu.edu.cn公告。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止日3天（含3天）前，招标人可以用补充通知的方式修改招标文件。

8.2补充通知将在我校网站http://www.xznu.edu.cn公告所有潜在投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

8.3为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以依据《中华人民共和国招标投标法》酌情延长递交投标文件的截止日期与开标日期。

三、投标报价要求

9.投标价格

9.1投标价格

9.1.1投标价格为本投标须知第一款“招标范围”中所述的全部内容，确定依据是投标人提交的报价汇总表及全套投标文件。投标价格考虑的成本应包含完成本项目所有因素，如材料费、施工费、运输装卸费、各种税费等等。

9.1.2本工程应按招标方提供的本项目施工图与工程量清单施工，投标报价均应由投标人按工程量清单计价方法，参照相关定额自主报价。

9.1.3投标人自行承担对招标文件、现场踏勘、招标文件答疑纪要等文件的不正确理解而造成的错算、漏算后果。

四、投标文件的编制

10.投标文件的组成

10.1    投标人的投标文件应包括下列内容（并按下列顺序装订成一册，分“正本”和“副本”）：

10.1.1  投标书

10.1.2  法人授权委托书

10.1.3  工程量清单报价及汇总表

10.1.4  企业营业执照、资质证书、税务登记证、项目经理身份证书（装订复印件）。

10.1.5  施工组织设计（含施工方案、施工进度计划及工期保证措施、安全文明施工措施等）。

10.1.6  近两年投标人已完成的类似工程业绩证明材料（合同复印件）。

10.1.7  投标人认为需要提交的其他文件。

10.1.8  招标文件规定的其他材料。

11、投标有效期

11.1  自发布公告之日起90日历天内。

11.2  在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人通知延长投标有效期的要求。

12、现场踏勘

投标人应对工程现场和周围环境进行实地踏勘，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料。现场踏勘的费用由投标人自己承担，踏勘具体时间由投标人自行确定。

13.投标文件的份数和签署

13.1投标文件正本一份，副本四份，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2投标文件应统一使用A4纸，正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标文件副本可以复印，其正本、副本都应装订成册，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴。

13.3投标文件中的投标书，除加盖投标人公章和投标人法定代表人的印鉴外，还应有投标人法定代表人或授权代表人的签字。

13.4全套投标文件应无涂改和行间插字，修改处应加盖投标人法定代表人印鉴。

五、投标文件的密封与递交

14、投标文件的密封与标志

14.1投标人应将投标文件的正本和副本密封在一个外层包封中，并在投标文件封面正确标明“正本”或“副本”。

14.2投标文件外层包封都应写明投标人名称和地址、项目编号、工程名称、并注明开标时间以前不得开封。

14.3如果外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

14.4投标文件应由专人按时递交至招标人。

15、投标文件接收

15.1投标人应在2009年7月4日14时30分至15时00分之间将投标文件递交至我校招标办。

15.2招标人在投标截止时间后不再接收本项目任何投标文件。

16、投标文件的修改与撤回

16.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向我校招标办递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

16.2投标人的修改或撤回通知，应按要求编制、密封、标志和递交（在包封标明“修改”或“撤回”字样）。

16.3在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

六、开标

17、开标

17.1招标办将于本招标文件规定的时间和地点举行开标会议，投标人法定代表人或授权代表应按时参加开标会议，参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

17.2开标会议在我校相关职能部门的监督下，由我校招标办公室组织并主持。

17.3投标人违反第15.1条、第15.2条的规定的，视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

17.3.1投标文件未按规定标志、密封；

17.3.2未经法定代表人或授权代表人签署或未加盖投标人公章或未加盖法定代表人印鉴；

17.3.3未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

17.3.4投标截止时间以后送达的投标文件。

17.4我校招标办宣布核查结果，并宣读有效投标的单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、主要材料用量以及招标单位认为适当的其他内容。

七、评标

18、评标内容的保密

18.1公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息情况都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

18.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、评标组成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

19、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标组可以个别要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是按照本须知第21条规定校核时发现的算术错误不在此列。

20、投标文件的符合性鉴定

20.1在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

20.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及招标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

20.3如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

21、错误的修正

21.1评标组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

21.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

21.1.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的的单价为准。除非评标组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

21.2  按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

22、投标文件的评价与定标

22.1符合性评审：评标组对按照第20条规定进行评审，确定投标文件是否为实质上响应招标文件要求 。

22.2评标定标办法及细则：采用综合评分法。

22.2.1评标综合考虑投标人的投标报价、、施工组织方案、业绩等因素，按照标前会上确定的取分办法，由评标组评委计算投标人得分。

22.2.2 评标组核算投标人得分总分，按从高到低排序，得分最高者为中标人；如得分最高者有两人以上，则其中报价最低者中标；如仍相等，则由评委投票决定。

第二部分  合同主要条款

本工程合同执行GF-1999-0201《建设工程施工合同》。

一、工期

本工程工期要求不超过35日历天。投标人可根据自身能力自报日历工期，但提前最多不得超越国家定额工期临界点。

本工程招标文件规定赶工措施费作为对招标人的优惠，不计入标价。

本工程要求按合同工期竣工交付使用，工期不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。

二、质量

要满足本招标文件的要求，按照本项目施工图与工程量清单施工，体现施工图与工程量清单的要求，质量优良。

三、材料供应

包工包料，所有材料均为乙方自理。但所购材料应有产品合格证，并符合消防要求，同时需得到招标单位的认可。

四、工程预付款、进度款、竣工结算

（一）付款办法：本工程无预付款，工程竣工后支付。

A.工程竣工验收决算经跟踪审计后付至合同总款的80%。

B.工程决算经审计部门审计后，除留5％的工程质保金外，余款全部付清。

C.如无质量问题，质保金自质保期满后结清（不计息）。

（二）工程竣工结算：招标范围内容按施工图与工程量清单作为工程结算依据；变更、增加内容以按我校有关规定办理，经甲乙双方现场签证的有关手续作为工程结算依据。

五、保修

保修办法执行《建设工程质量管理条例》第六章及GF-1999-0201通用条款第34条的规定。

六、分包与转包

本工程不允许分包与转包。

七、违约责任

违约责任的具体条款在合同中另行约定。

八、其它

招标文件及施工图纸答疑纪要具有合同的同等法律效力。

第三部分  投标文件

一、投标书

建设单位：  徐州师范大学

1.根据已获取的                          工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币            （大写）的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2.一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出的书面开工令后立即开工，并在_______天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3.我方保证本工程质量达到        标准。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖章）              法定代表人：（盖章）

单位地址：                   法定代表人或授权代表人：（签字）

日期：_____年_____月_____日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________(姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_______________（招标单位）的___________工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：          联系电话：

单位：              部门：          职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：      年      月      日

三、报价汇总表

项目名称：

| 工程名称 | 工程预算价 （万元） | 最终投标价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：       年      月      日

第四部分   项目概况及主要施工要求

一、工程概况

1．工程名称：徐州师范大学多媒体教室改造工程

2．工程类别：装修改造工程

3．工程地点：我校云龙校区信传学院南附楼一楼（徐州市和平路57号院内汉园宾馆南广场洗衣房楼）

4．工程规模：室外面积300平方米，室内面积360平方米。

5．承包方式：包工包料

6．工    期：不超过35日历天

7．质量要求：合格

8．施工范围：

①按本项目工程量清单；

②按本项目工程施工图；

③完成本项目产生的垃圾清理及外运；

④竣工后一年内的无偿质保。

二、对中标施工单位的要求：

1、按合同要求的时间进场开工、施工，按投标文件的承诺按时派驻合格的项目经理。

2、按本招标文件确定的施工图及工程量清单要求完成施工，确保质量与安全。

3、接受招标方的监督和管理，认真遵守学校的有关规章制度，确保不影响师生的正常学习、生活。

4、工程验收以国家颁布的各类施工验收规范及本招标文件作为验收标准。

5、工程结束，即及时清理施工现场，确保施工现场整洁、干净、有序。

6、工程验收合格、质保期期满后，若出现施工质量问题应及时维修服务。

7、必须按照施工进度控制和施工组织设计进行施工，加强对施工人员的法规及安全教育，建立有效的安全施工管理制度，做到文明施工、合法施工、安全施工，确保安全。施工期间如发生人身伤亡及其它任何事故，其责任及由此产生的所有费用均由施工方承担。

8、不管是施工方有意还是无意，造成招标方财产、设施等的损毁损坏，均由施工方负责，并按照修复后的造价赔偿。

2009.6.24